**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**TUẦN 5**

**20:00**

04/10/2023

**Biên bản họp nhóm**

# Thông tin chung

Tên nhóm: Phát triển ứng dụng Quản lý Phòng khám da liễu Mã nhóm: 07

Các thành viên có tham dự:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 | 52100445 | Võ Hoàng Nhật Nam | 52100445@student.tdtu.edu.vn | 0962214534 | PM, BA, Design |
| 2 | 52100404 | Nguyễn Đặng Trúc Duyên | 52100404@student.tdtu.edu.vn | 0942324608 | BA, Dev |
| 3 | 52000669 | Phạm Huy | 52000669@student.tdtu.edu.vn | 0937985215 | BA, Dev |
| 4 | 42001356 | Lâm Tuấn Quang | 42001356@student.tdtu.edu.vn | 0937423639 | Dev, Test |
| 5 | 52100388 | Huỳnh Anh Chương | 52100388@student.tdtu.edu.vn | 0818470600 | Dev, Test |
| 6 | 52100932 | Trần Thanh Nhật Thiên | 52100932@student.tdtu.edu.vn | 0981862655 | Dev, Test |

Các thành viên vắng mặt:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 |  |  |  |  |  |

Mục tiêu cuộc họp nhằm:

1. Tiếp tục phân công Design giao diện
2. Hoàn thành tài liệu Class diagram, ERD, Database, Object diagram
3. Kiểm tra mức độ tìm hiểu của Dev về cụm Usecase được giao

Địa điểm: Google Meet

Thời gian bắt đầu: 20:00 Thời gian kết thúc: 23:00

# Kết quả buổi họp

* Hoàn thành phân công Design giao diện
* Khắc phục khó khi khi vẽ tài liệu Class diagram, ERD, Database, Object diagram
* Kiểm tra mức độ tìm hiểu của Dev về cụm Usecase được giao

# Bảng đánh giá công việc tuần trước (từ 27/09/2023 đến 04/10/2023)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Kết quả làm được** | **Khó khăn đang gặp** | **Đánh giá của nhóm cho người phụ trách** |
| 1 | Võ Hoàng Nhật Nam | Design Đăng nhập, đăng ký | Hoàn thành |  |  |
| 2 | Phạm Huy | Vẽ Object diagram | Không hoàn thành |  |  |
| 3 | Nguyễn Đặng Trúc Duyên | Hoàn thành Class Diagram, ERD | Đang hoàn thành |  |  |
| 4 | Lâm Tuấn Quang | Code demo xem + đặt lịch khám | Không hoàn thành |  |  |
| 5 | Huỳnh Anh Chương | Tìm hiểu xác nhận OTP | Hoàn thành |  |  |
| 6 | Trần Thanh Nhật Thiên | Code demo Bệnh án | Hoàn thành |  |  |

# Bảng phân công công việc tuần sau (từ 04/10/2023 đến 10/10/2023)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Kết quả mong đợi** |
| 1 | Võ Hoàng Nhật Nam | | Design Trang chủ, Hồ sơ bệnh nhân, thêm mới sổ khám bệnh | 04/10/2023 | 10/10/2023 | Xong để xây dựng App |
| 2 | Phạm Huy | | Code giao diện Trang chủ | 04/10/2023 | 10/10/2023 | Hoàn thành xong Design |
| 3 | Nguyễn Đặng Trúc Duyên | | Class diagram 3.0, ERD3.0, Xây dựng Database | 04/10/2023 | 10/10/2023 | Hoàn thành sơ đồ |
| 4 | Lâm Tuấn Quang | | Code xem + đặt lịch khám (mẫu từ app BV Da liễu), đưa design vào app | 04/10/2023 | 10/10/2023 | Hoàn thành có code demo |
| 5 | Huỳnh Anh Chương | | Hoàn thành xác nhận OTP, đưa design vào app | 04/10/2023 | 10/10/2023 | Hoàn thành có code demo |
| 6 | Trần Thanh Nhật Thiên | | Code thêm Sổ khám bệnh, cách hiển thị trực quan form word, đưa design vào app | 04/10/2023 | 10/10/2023 | Hoàn thành có code demo |

1. **Minh chứng cuộc họp**