**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**TUẦN 6**

**20:00**

11/10/2023

**Biên bản họp nhóm**

# Thông tin chung

Tên nhóm: Phát triển ứng dụng Quản lý Phòng khám da liễu Mã nhóm: 07

Các thành viên có tham dự:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 | 52100445 | Võ Hoàng Nhật Nam | 52100445@student.tdtu.edu.vn | 0962214534 | PM, BA, Design |
| 2 | 52100404 | Nguyễn Đặng Trúc Duyên | 52100404@student.tdtu.edu.vn | 0942324608 | BA, Dev |
| 3 | 52000669 | Phạm Huy | 52000669@student.tdtu.edu.vn | 0937985215 | BA, Dev |
| 4 | 42001356 | Lâm Tuấn Quang | 42001356@student.tdtu.edu.vn | 0937423639 | Dev, Test |
| 5 | 52100388 | Huỳnh Anh Chương | 52100388@student.tdtu.edu.vn | 0818470600 | Dev, Test |
| 6 | 52100932 | Trần Thanh Nhật Thiên | 52100932@student.tdtu.edu.vn | 0981862655 | Dev, Test |

Các thành viên vắng mặt:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 |  |  |  |  |  |

Mục tiêu cuộc họp nhằm:

1. Kiểm tra tiến độ công việc tuần trước
2. Tìm ra khó khăn của Dev
3. Tiếp tục tìm hiểu cụm Usecase
4. Lên lịch hoàn thành Sequence diagram

Địa điểm: Google Meet

Thời gian bắt đầu: 20:00 Thời gian kết thúc: 23:00

# Kết quả buổi họp

* Hoàn thành phân công Squence diagram
* Kiểm tra tiến độ thành viên
* Lên kế hoạch cho Git của nhóm

# Bảng đánh giá công việc tuần trước (từ 04/10/2023 đến 10/10/2023)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Kết quả làm được** | **Khó khăn đang gặp** | **Đánh giá của nhóm cho người phụ trách** |
| 1 | Võ Hoàng Nhật Nam | | Design Trang chủ, Hồ sơ bệnh nhân, thêm mới sổ khám bệnh | Không hoàn thành | Không đủ quỹ thời gian |  |
| 2 | Phạm Huy | | Code giao diện Trang chủ | Hoàn thành |  |  |
| 3 | Nguyễn Đặng Trúc Duyên | | Class diagram 3.0, ERD3.0, Xây dựng Database | Hoàn thành |  |  |
| 4 | Lâm Tuấn Quang | | Code xem + đặt lịch khám (mẫu từ app BV Da liễu), đưa design vào app | Hoàn thành |  |  |
| 5 | Huỳnh Anh Chương | | Hoàn thành xác nhận OTP, đưa design vào app | Hoàn thành | OTP miễn phí còn hạn chế |  |
| 6 | Trần Thanh Nhật Thiên | | Code thêm Sổ khám bệnh, cách hiển thị trực quan form word, đưa design vào app | Hoàn thành |  |  |

# Bảng phân công công việc tuần sau (từ 10/10/2020 đến 25/10/2020)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Kết quả mong đợi** |
| 1 | Võ Hoàng Nhật Nam | Hoàn thành Sequence diagram | 10/10/2020 | 25/10/2020 | Báo cáo cho thầy |
| 2 | Phạm Huy | Hoàn thành tài liệu SRS | 10/10/2020 | 25/10/2020 | Hoàn thành xong tài liệu |
| 3 | Nguyễn Đặng Trúc Duyên | Hoàn thành Database Update, lập Git chung | 10/10/2020 | 25/10/2020 | Hoàn thành Cơ sở dữ liệu |
| 4 | Lâm Tuấn Quang | Phát triển xong Usecase được chia | 10/10/2020 | 25/10/2020 | Hoành thành code |
| 5 | Huỳnh Anh Chương | Phát triển xong Usecase được chia | 10/10/2020 | 25/10/2020 | Hoành thành code |
| 6 | Trần Thanh Nhật Thiên | Phát triển xong Usecase được chia | 10/10/2020 | 25/10/2020 | Hoành thành code |

1. **Minh chứng cuộc họp**